BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

a) 2 Feature thuộc Epic:

- Quản lý việc đặt và hủy suất ăn hằng ngày của nhân viên.

- Theo dõi lịch sử đặt cơm và chi phí cá nhân.

b) 2 User Story:

- Là nhân viên văn phòng, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày mai qua ứng dụng, để không phải xuống sảnh ghi sổ thủ công.

- Là nhân viên văn phòng, tôi muốn xem lại danh sách suất ăn đã đặt trong tháng, để biết trước tổng chi phí sẽ bị trừ vào lương.

c) Task kỹ thuật & Giải thích:

- Task: Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema) để lưu danh mục món ăn và lịch sử đặt cơm.

- Giải thích: Đây là công việc thiết lập hạ tầng ngầm, bắt buộc phải có để hệ thống chạy, nhưng không hiển thị thành một tính năng trực tiếp cho người dùng nên không viết dưới dạng User Story.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A:

- Vi phạm tiêu chí: T (Testable - Có thể kiểm thử). Các từ "chạy nhanh", "dễ dùng" mang tính cảm quan, không có chỉ số đo lường cụ thể để nghiệm thu.

- Viết lại: "Là người dùng, tôi muốn danh sách các món ăn hiển thị đầy đủ trong vòng 2 giây, để tôi tiết kiệm thời gian chờ đợi."

Story B:

- Vi phạm tiêu chí: S (Small - Đủ nhỏ). Story này gom quá nhiều chức năng phức tạp (giống như một Epic), không thể hoàn thành và kiểm thử gọn gàng trong 1 Sprint.

- Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn xem tổng công nợ đặt cơm trong tháng hiện tại, để tôi chủ động quản lý tài chính cá nhân."

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Thời gian hiện tại là trước 9h30 và nhân viên đã đặt 1 suất cơm trước đó. When: Nhân viên bấm "Hủy đặt cơm" và xác nhận. Then: Hệ thống báo "Hủy thành công" và không tính tiền bữa ăn đó. |
| AC-02 | Given: Thời gian hiện tại là sau 9h30 và nhân viên đã đặt 1 suất cơm. When: Nhân viên truy cập vào màn hình chi tiết bữa ăn trong ngày. Then: Nút "Hủy đặt cơm" bị vô hiệu hóa (mờ) và có dòng cảnh báo "Đã quá giờ hủy suất ăn". |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm nào cho ngày hôm nay. When: Nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn trong ngày. Then: Nút "Hủy đặt cơm" không hiển thị và màn hình báo trạng thái "Bạn chưa đặt bữa trưa". |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

- SC-01 (Must have): Bắt buộc phải có vì đây là tính năng cốt lõi giải quyết vấn đề đặt suất ăn từ xa của công ty.

- SC-07 (Won't have): Việc đăng thực đơn lên fanpage không giải quyết bất kỳ "nỗi đau" nào hiện tại của công ty, cần loại bỏ để tiết kiệm nguồn lực.

b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Chọn: SC-01, SC-02, SC-03.

- Tổng Story Point: 16 SP.

- Căn cứ: Velocity trung bình là 20. Chọn 16 SP (<20) để nhóm có khoảng an toàn (buffer) xử lý rủi ro kỹ thuật đầu dự án. 3 hạng mục này cũng tạo thành một luồng nghiệp vụ khép kín hoàn chỉnh.

c) Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

- "Nhân viên có thể tự đặt/hủy suất ăn trực tuyến và Hành chính tự động xuất được báo cáo tổng hợp mỗi ngày."

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Nhận xét: Nhóm đang bị chậm tiến độ. Hết ngày 5 thực tế còn 15 SP, trong khi theo đường lý tưởng thì chỉ nên còn 10 SP.

- Đề xuất: Scrum Master sử dụng buổi Daily Scrum tiếp theo để tìm ra điểm nghẽn (bottleneck) đang làm chậm tiến độ (ví dụ: môi trường test lỗi, chờ API) và tháo gỡ ngay lập tức.